澄迈县“我为群众办实事”任务完成情况公示清单

（2023年 12 月 24 日）

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄迈县金江镇太平村委会龙江村黑臭水体治理 | 通过综合治理后消除水体黑臭，进一步改善水生态环境,有效解决水塘周边居民黑臭问题。 | 为加快推进龙江村黑臭水体治理，消除水体黑臭，解决水体环境问题，切实改善人居环境，综合采取控源截污、垃圾和漂浮物清理、清淤疏浚、水生态修复等综合措施进行水体治理。截至目前，已完成水体治理，通过感官识别，水体无异味，颜色无异常。同时通过水质监测，监测结果表明，透明度、溶解氧和氨氮3项指标均达标。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 澄迈县部分乡镇道路提升 | 对中兴、大丰、永发、福山等4镇破损严重道路进行修缮、提升。 | 乡镇道路一头连着经济发展，一头连着民生改善，道路的提升改善是助力乡村振兴的“动脉”，也是牵动民心的“神经末梢”。澄迈县立足基础设施建设，村容村貌提升，对中兴、大丰、永发、福山等4个乡镇破损严重道路进行维修，共计维修破损点位27个，共约1.2公里，约7100.5平方米。为中兴、大丰、永发、福山等4个乡镇群众出行提供了便利，进一步助推4个乡镇经济社会发展。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 开展中国海油暖心工程项目，对困难妇女、儿童及其家庭实施救助。 | 1.2023年11月30日前，摸排我县符合救助条件的妇女、儿童及其家庭数量； 2.2023年12月10日前，帮助并审核符合条件的妇女、儿童及其家庭提供清单提交至海南成美慈善基金会； 3.2023年12月30日前，至少帮助20余户符合救助条件的妇女、儿童及其家庭。 | 为帮助我县困难妇女、儿童及其家庭申请中国海油暖心工程救助，保障和维护困难妇女、儿童的生命健康权益，澄迈县发动全县妇联组织将相关文件通知到位并送政策上门，摸清我县困难妇女、儿童及其家庭情况，对符合条件的妇女、儿童及其家庭先对标对表将需要提供的佐证材料进行细化、指导他们提供必要材料，并定期跟踪审核通过情况及资金发放时间，截至11月底，已帮助35户符合救助条件的妇女儿童家庭获得救助资金共计35万元。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 永发镇文安村农田取水难、灌溉难问题。 | 建设储水能力为75吨的灌溉水塔。 | 为进一步解决文安村及其周边田洋的生产灌溉用水问题,通过调研了解文安村用水困难问题，推动各有关部门加强沟通协调，保障文安村抗旱灌溉水塔及配套设施建设前期准备工作，投入40余万元为文安村建设可储备75吨蓄水容量的农业灌溉水塔。该项目于2023年10月29日验收并投入使用，惠及文安村约102户496人，解决了386亩坡地种植香蕉、瓜菜等经济作物的灌溉问题。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 持续提升村级组织活动场所标准化建设水平 | 推动金江镇城中社区、金江镇金山社区等10个村级组织活动场所在2023年12月完成整体项目40%工程量，完成每个场所加建或扩建一层主体结构框架，扎实解决部分村（社区）长期租房办公等问题，满足村级党员群众活动需要。 | 1.已协调县财政局做好项目经费保障，与资规、营商环境等部门沟通做好项目概算、方案设计等前期工作； 2.已于2023年10月7日完成施工招标工作，2023年10月28日下达开工令； 3.召开2次协调会，实地督导10间新扩建活动场所动工进度； 4.截至目前，10间组织活动场所已经完成新扩建一层主体结构框架。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 农村公益电影放映 | 落实放映317场次公益电影的目标任务。 | 为丰富群众文化生活，扎实做好农村公益电影放映工作，澄迈县组织澄迈农村数字电影院线公司利用课外活动或课后时间、农闲时段、农家喜事等，把荧幕搬进校园、社区、农家大院，同时选取移风易俗、科学救灾、防火防盗、电信诈骗等生活常识短片，9月以来，共放映公益电影344场次，弘扬了社会主义核心价值观，把文明“送”到家门口、“种”进群众心里头，真正打通文化惠民“最后一公里”，进一步满足了广大人民群众日益增长的文化生活需求。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 解决海南生态智慧新城项目拆迁安置历史遗留问题 | 完成58户申请安置村民的材料审查及资格审查；为村民办理国有土地划拨，解决群众住房问题。 | 为解决海南生态智慧新城项目拆迁安置历史遗留问题，澄迈县老城镇成立美鼎安置区历史遗留问题化解工作小组，工作组在对村民相关安置材料进行整理的同时，实地进行现场核实、召开涉及征地群众座谈会，就解决途径、方式方法和时间期限等具体细节进行了商定，全面掌握征地群众对安置标准、方式等诉求。按照原老城经济开发区管委会和征地群众达成协议具体细节，建立美鼎安置区历史遗留问题化解台账，制定符合征地安置群众补偿花名册，并予以公示，目前已为第一批符合安置的33户村民办理国有土地划拨手续，切实疏通美鼎安置区遗留问题症结，为全面解决美鼎安置区历史遗留问题提供化解思路。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 监督完成桥头镇镇墟居民活动广场的改造建设 | 2023年10—12月监督桥头镇完成镇墟居民活动广场的改造建设，协助解决39.6万元建设资金问题，以文化振兴助推乡村振兴。 | 为满足镇墟居民文化需求，丰富居民精神文化生活，提高群众的幸福感和获得感，通过实地调研、走访基层群众和座谈会等方式了解群众需求，在桥头镇镇墟惠民路龙脉水利沟路段建设一个项目总投资为39.6万元的居民活动广场，为居民修建1个篮球场，安装4盏球场照明灯，安放各种室外健身器材等。项目建成后，惠及桥头社区3106人，丰富居民文体生活，助推乡村振兴战略实施成效。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 解决黄竹至美亭路段亮化问题 | 2023年12月底前，解决1.3公里黄竹至美亭路段亮化问题，方便群众出行。 | 金江镇黄竹村位于225 国道大拉基地段道路两侧，常住人口 5060人，是澄迈县冬季瓜菜种植运销主要基地之一，该路段约4公里，是县城通往海口方向的出入口之一，金江镇辖区北面大部分村庄及学校师生往来县城必经之路，由于道路两侧没有安装路灯，给群众出行带来不便，存在较大交通安全隐患。澄迈县给该路段安装98盏路灯，为群众解决出行难题，惠及更多人民群众，不断提高人民群众的幸福感。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 改造升级仁兴昆仑居集贸市场 | 2023年11月底，完成集贸市场改造前期工作（初步方案设计与概算编制、施工图、工程招标控制价和工程量清单编制工作），启动集贸市场改造工作。 | 为满足镇域群众对高品质“菜篮子”的生活需求，打造舒适、放心的购物场所。澄迈县仁兴镇启动集贸市场前期改造工作，正在对墙面重新粉刷翻新、摊位修复翻新、水电管网改造、排水沟和厕所改造，改造后的摊位共43个，其中肉摊28个、活禽摊5个、菜摊鱼摊10个，建成后将基本满足现今商贩的日常经营和昆仑居场部约5000人的基本生活保障。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 解决文儒镇文丰村委会废旧水井无防护设施问题 | 2023年底，完成文丰村委会19口废旧水井防护设施建设。 | 为解决文儒镇文丰村委会废旧水井无防护设施问题，对文丰村委会的大口径水井进行摸排，发现19口大口水井无防护设施，存在水质易受污染，中小学生溺水等风险。澄迈县投入共380986.46元对19口大口径无防护设施水井进行加装防护设施，于12月3日完成了项目建设，及时消除了安全隐患，确保了人民群众生命财产安全。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 解决瑞溪镇敬老院前道路硬化、路灯维修问题。 | 2023年12月底前，完成长220米、宽4米道路硬化和10盏路灯维修，切实解决群众出行难的问题。 | 澄迈县心系民生实事，为保障敬老院老人安全出行，不断完善敬老院硬件设施，提升老人幸福指数。通过对瑞溪镇敬老院路段进行现场调研，进一步摸清实际情况和当地老年群体的真实想法，投入246660.21元对该路段进行改造提升，硬化了长247米、宽4.5米的道路，安装13盏路灯，保障老年人日常活动和出行安全。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 解决永发中学和永发中心学校周边路段夜间出行安全隐患问题 | 2023年12月底前，完成永发中学和永发中心学校周边路段180盏路灯的安装工作，切实解决群众夜间出行安全隐患问题。 | 针对永发社区辖区内永发中学、永发中心学校周边永发村环村路、永发村丛龄路及永中路没有路灯，给两校2000多名学生和周边群众夜间出行造成很大不便，再加三条道路车流量较大，存在较大安全隐患，学生家长时常担心孩子的出行安全问题，深入一线调研，找准问题根源，提出解决对策，并指导永发镇政府根据有关规定和程序，解决永发村环村路、永发村丛龄路及永中路三条道路路灯安装问题。12月8日已全面完成永发村环村路、永发村丛龄路及永中路三条道路180盏路灯安装工作，从此，永发社区辖区内永发中学、永发中心学校学生及周边群众夜间出行将更加方便、安全。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 县城主城区停车场建设 | 确定2个停车场建设用地选址，加快完成停车场建设项目初步设计和概算编制、施工图设计及审查、财政评审工作。 | 为推动解决县城主城区停车位紧张、停车难、停车乱等问题，通过实地调研、召开座谈会等方式，加快推进老县委、老县医院停车场建设。目前，老县委停车场及老县医院停车场均已委托测量单位、设计单位进行现场踏勘，均已完成现场测量、初步设计和概算编制、施工图设计及审查、预算编制及财政评审工作。预计建成后可向社会提供200个停车位。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 为企业提供数字化转型服务，助力我县重点产业链上中小企业数字化转型。 | 1.2023年12月底前，完成线下、线上的政策宣传4场，提高中小企业对数字化转型以及其他惠企政策申报的认知度和参与度； 2.2023年12月底前，为重点产业链上的10家企业开展“一对一问诊式”的数字化转型诊断服务，精准出具诊断报告，为企业数字化转型提供专业参考。 | 为提高中小企业对数字化转型以及其他惠企政策申报的认知度和参与度，我县从9月27日到11月24日分别开展了8场活动，涵盖了法律问题、惠企政策解读、财税合规，工业智能化，完成了线上、线下的政策宣传为后续企业开展数字化转型提供明确的方向与清晰的思路，让企业对于其他惠企政策申报进一步认识。10月30日-11月8日聘请工信部有关专家前往县内10家中小企业开展数字化转型诊断服务，收集数字化转型意愿的较强的企业信息，为企业建立“一对一”专家沟通渠道，“一企一策”制定解决方案和转型路径，持续推进企业数字化、智能化改造。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 解决桥头镇地瓜种植户高品质脱毒地瓜苗成本高和供不应求的问题 | 1.降低高品质脱毒地瓜苗采购成本。从当前约900元/亩的种苗成本，降低到约700元/亩，切实降低农户生产成本，提高收入； 2.解决桥头地瓜种苗品质不高的问题，为桥头地瓜品质及产量带来增效，为群众带来实质帮助。 | 为解决桥头镇地瓜种植户高品质脱毒地瓜苗成本高和供不应求的问题。澄迈县投入200万元地瓜种苗培育资金，依托科研院校技术团队、联系国家甘薯现代产业体系，成功改良培育优质种苗，从原来种植的“6刀苗”统一改种“2刀苗”，成功解决了桥头地瓜种苗品质不高的问题。依托现有的700亩良种脱毒苗培育基地，10月以来，各基地在院校技术团队指导下培育70余万株脱毒地瓜种苗，已向合作社、种植户供苗1600余万株，脱毒地瓜苗采购成本从当前约900元/亩降低为约700元/亩，切实降低农户生产成本。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 加强室外健身器材监管和指导 | 1.定期对室外健身器材设施情况检查、及时更换老旧损坏的器材； 2.新采购并安装健身器材10套。 | 为了杜绝户外体育健身设施陈旧、老化，造成群众体育锻炼伤害事件的发生，为人民群众提供方便安全的体育健身场地，我县组织人员对户外健身器材安全隐患进行排查，经查发现澄迈县大丰镇儒俄村、金江镇锦绣小区、金江镇华城社区、金江镇农机技术推广中心的健身器材老旧、损坏且超过8年安全器材服务期限，我县组织人员予以拆除并配建户外健身器材，另外根据群众需求，在缺少健身器材的中兴镇仁洞村委会风脚村、文儒镇文儒村委会良福村等安装6套户外健身器材，总共新安装10套健身器材，满足广大群众的健需求，杜绝户外体育健身设施锻炼安全事件发生。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 中央厨房项目申请热蒸汽管道接入 | 热蒸汽管道接入中央厨房项目红线外，2023年底惠及企业3家。 | 通过协调华能海南发电股份有限公司海口电厂（以下简称华能海口电厂）修建蒸汽管道来满足海南云鹏科技服务有限公司（以下简称云鹏公司）的供气需求。已协调云鹏公司估算蒸汽使用量并提供给华能海口电厂，华能海口电厂根据该公司的蒸汽使用量设计蒸汽管道，于2023年10月13日动工修建蒸汽管道，11月底已经竣工，惠及企业4家。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 通过“项目直通车”服务，助力至少一个项目“一站式开工” | 通过“项目直通车”服务，将审批服务手续前置，提供叠加增值服务，将项目涉及审批时间缩短至1个工作日，服务至少一个项目（企业）真正实现“一站式开工”。 | 为了优化工程项目领域审批模式，提升企业项目工程建设全流程便利度，探索“项目直通车”改革创新，提升企业获得感，持续优化我县营商环境。一是通过完成产业地图优化，为企业提供更多投资决策信息支持；完成27010-202325-1、27010-202222、2712-202265等三块用地的信息收集，形成用地信息清单在产业地图和土地超市中对外展示，增加供地透明度和准确度;二是我县提供项目全过程建设管理手续代办服务，组织各行业部门对项目用地编制形成项目备选方案，企业获取土地后当天即可办理涉及工程建设项目审批相关手续;三是11月14日信义双链公司通过项目直通车服务，完成“一站式开工”。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 整合公安业务办理事项，提升公务业务“一窗通办”服务质量。 | 1.按照“一窗通办”目录统一受理公安政务服务事项，结合园区实际，在原先37项业务的基础上，梳理并至少增设20项高频公安政务服务事项； 2.完成进驻中心民警业务操作权限授权工作，实现一个民警多个权限； 3.开展1次业务人员培训班，提高民警业务技能。 | 澄迈县针对园区企业、群众办理公安业务“跑多门、跑多窗、跑多次”问题，梳理园区企业、群众办理的高频事项，将园区窗口整合，推进“一窗通办”试点工作开展。该“一窗通办”全科窗口实行“前台统一受理、后台民警流转、统一窗口出件”的模式，将原涉及交警、出入境、治安等多个业务窗口办理的66个高频业务事项整合至1个窗口办理，真正实现“让数据多跑腿，让群众少跑路”。9月以来，“一窗通办”共计接受咨询600余人次、受理业务198件，把“关键小事”办成“暖心实事”。通过“多窗式”“专科”服务向“一窗式”“全科”服务转变，以“服务指数”换取群众的“满意指数”，打通服务群众“最后一公里”。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 普通高中教室照明改造 | 完成我县3所公办普通高中78间普通教室照明改造，达到国家规定照明卫生标准，进一步改善我县青少年近视防控条件。 | 澄迈县高度重视儿童青少年近视的综合防控工作，结合我县实际优化办学条件，改善用眼环境，着力构建政府主导、部门协同、学校共治的近视防控工作格局，提高学生身体素质和综合素养。今年11月，完成我县3所公办普通高中78间普通教室照明改造，达到国家规定照明卫生标准，改造后的教室灯光充足明亮，和传统完全裸露的灯管相比，光线更加均匀柔和不刺眼，能对学生视力起到很好的保护作用。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 解决中兴镇和岭居场部居民用水难问题 | 实现和岭居场部居民约1000人供水全覆盖。 | 为完善垦区水利基础设施，提升垦区供水能力，保障中兴镇和岭居场部居民饮用水安全有保障。通过组织施工队进场钻挖一口取水井，并于10月11日施工完毕，完成钻取口径21.9cm，井深200m的水井，可实现每天出水量约120立方，同时，同步开展饮用水水质检测，检测结果合格。目前已将水井已接入场部集中供水塔，场部周边约1000人口饮用水得到有效保障。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 居家养老服务 | 1.完成4708小时的居家养老服务工作； 2.开展两场慰问活动。 | 为推进居家养老服务发展，澄迈县以社区为平台、敬老院和日间照料中心为依托，“社工+护工+家政”的组合服务模式在全县11个乡镇为符合条件的特困老人、失能老人和留守老人等居家养老服务对象提供菜单式服务，包括送医、挂号、陪诊、付费、检查、取药等服务内容。县民政局为满足老年人多层次、多样化养老服务需求，不仅能提供上门服务，还能“按需点单”，养老服务品质不断提高。自今年9月18日至11月13日，我县居家养老服务工作已完成服务时长4726小时，让农村老人离家不离村，离亲不离情，养老在农村，安享家门口。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 推进澄迈县福山镇专职消防站建设二期项目 | 新建雨水管道、营区地面硬化、透气跑道和三层钢结构训练塔，提升基层火灾防控和灭火救援能力，保障人民群众生命财产安全。 | 澄迈县为全面强化基层消防安全体系建设，统筹推进城乡消防安全治理，夯实火灾防控基础，投入896535.63元用于澄迈县福山镇专职消防站建设二期项目，新建雨水管道、营区地面硬化、透气跑道和三层钢结构训练塔，进一步提升了基层火灾防控和灭火救援能力，保障了人民群众生命财产安全。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 长安社区老旧路灯设施改造 | 安装太阳能路灯约198盏，切实保障村民群众夜间出行安全。 | 为加强农村基础设施和公共服务体系建设，努力为群众创造更好的生活条件，建设宜居宜业美丽乡村。针对“金江镇长安社区设施老旧”问题，进行现场勘查测算，投入104500元完成长安社区198盏太阳能路灯安装，有效解决长安社区高能耗路灯管理维修矛盾问题，切实保障村民群众夜间出行安全。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 金江镇海仔村委会白芒村鱼塘周边安全管理 | 新建300米挡墙和500米护栏，消除白芒村鱼塘及周边安全隐患，提升人居环境。 | 澄迈县针对金江镇海仔村委会白芒村鱼塘周边部分设施围挡破损、达不到安全标准，存在较大安全隐患等情况进行现场勘查，对原有不规范的钢管钢筋护栏进行拆除，投入496062.44元新建挡墙300米，护栏500米的鱼塘护栏，有效消除鱼塘周边安全隐患，谨防溺水事故发生，保障居民安全。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 新兴苗村撂荒田地水利灌溉设施建设 | 1.督促县水务局、仁兴镇加快拆除、新建灌溉沟渠315米、新建渡槽2座、改造拦水坝闸门1宗； 2.协调县农业农村局每月至少安排1次农技人员到现场指导农民复耕复垦业务。 | 为有效解决新兴苗村农田灌溉、撂荒地复耕等问题，投入346231.87元拆除老旧设施并新建灌溉沟渠315米、渡槽2座，改造拦水坝闸门1宗，解决因地块灌溉不充分导致的农作物生长难、产量低问题，并组织县农技中心技术人员到新兴苗村为村民开展“红蚂蚁病虫害防御”“土壤治理”等指导培训，累计培训人数120余人次，有效提高村民病虫害防御意识和农业耕作能力，全力助农增收，助力乡村振兴。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 金江镇美亭地区名山村水塘防护栏杆项目 | 安装名山村水塘不锈钢防护栏443米，消除安全隐患，保障居民出行安全，提升人居环境。 | 澄迈县对金江镇美亭地区名山村水塘无安全防护，对村民生产、生活造成隐患，特别是儿童活动存在较大安全隐患的情况开展现场勘查，投入140770元建设安装443米不锈钢防护栏，着力保障居民出行安全。此项目于11月23日竣工验收。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 农民小额贷款贴息项目 | 通过财政贴息撬动，实现农民小额贷款发放达5000万。 | 为进一步有效发挥贴息政策作用，推动农村产业发展，提高农民生产水平，促进农民稳定增收，澄迈县各金融机构安排业务人员为农户详细解答小额贴息贷款相关问题，为农民讲政策、做贷款，让惠农政策的好处真正落到农户身上。澄迈县通过财政贴息，为1400余人次发放农民小额贷款1.01亿元，以农民小额贷款贴息政策“惠民减负”，以“真金白银”助推乡村振兴。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 对困难群众开展司法救助 | 1.2023年12月，现存的3件司法救助案件全部办结； 2.2023年12月，组织1次干警司法救助规定培训会。 | 1.3件司法救助案件已全部办结，给予救助2件，不给予救助1件，已向2名申请人拨付救助金； 2.11月16日已举办国家赔偿审判与司法救助工作专题培训会。注：国家司法救助制度源于国家对涉诉困难群众的关怀和保护，是法治国家尊重保障人权，维护社会公平正义的重要方式。人民法院在审判、执行工作中，对权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，可以采取一次性辅助救济措施，以解决其生活面临的急迫困难。换言之，诉讼当事人因生活面临急迫困难且诉讼利益在短时间内无法得到充分兑现时，可以向人民法院申请司法救助。 |

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 办理追赃挽损案件5件次以上 | 1.明确底数，专人负责，有序推进； 2.第四季度办理追赃挽损案件5件，追赃挽损累计金额2万元以上。 | 截至2023年12月21日，已经办结追赃挽损案件9件，完成追赃挽损数额共计14.4125万元。 |

注：1.一项“我为群众办实事”任务事项填一格，完成情况控制在一页以内，表述简洁明了、语序通顺、逻辑清晰；

2.表格列宽勿随意修改；表格内：字体为仿宋、字号为小四号、表内行距设置为固定值20磅.